## Slide 1: CODENAME: HERO - DEMO
A STORY BASED BULLETHELL ROGUELIKE RPG

## Slide 2: Index
Kurzbeschreibung
Zieldefinition
Deadlines
Erfolgsfaktoren
Nutzwert
  Marketing
Arbeitsteilung

## Slide 3: Kurzbeschreibung
Der Spieler bewegt sich durch eine offene Spielwelt und kämpft gegen die dort angesiedelten Gegner.
Während des Spiels wird der Charakter laufend stärker, man erhält bessere Ausrüstung und schaltet weitere Inhalte frei.
Wird der Spieler besiegt, verliert er den aktuellen Charakter und muss von Vorne beginnen, behält.allerdings seine Punkte um im späteren Verlauf des Spiels bestimmte Gegenstände freizuschalten.

## Slide 4: Zieldefinition
Letzter möglicher Termin: 17.01.2017 Benötigt:
  1 Level mit 2 Ebenen
  1 Endgegner
  2 Gegner
  1 Charakter
  1 Gegenstand Angriff)
Prioritäten bei der Entwicklung:
  Level
  Bewegung (Kamera)
  Charakter
    Gegner
    Spieler
    Angriff
    Gegenstände
    Waffen

## Slide 5: Grafik / Gameplay
Death Trash
Duelyst
Dungeon Souls
Enter the Gungeon
Realm of the Mad God
Rivals of Aether
Stardew Valley
Titan Souls

## Slide 6: Deadlines
Demo Version
  Empfohlener Termin: 10.01.2017
  Letzter möglicher Termin: 17.01.2017
Prototyp ohne Content
  4 - 8 Wochen? (Mitte - Ende November)
Prototyp mit Content
  2 – 4 Wochen? (Mitte - Ende Dezember)

## Slide 7: Kosten / Gewinn
Unity ( > 100.000€ / Jahr)
Realm of the Mad God 1.700.000 Spieler (Gratis)
  80% User Score
  Viele Spieler wünschen sich ein besseres Spiel
  Pay2Win
Titan Souls 170.000 Spieler (14.99€)
Dungeon Souls 35.000 Spieler (12.99€)
Enter the Gungeon 414.000 Spieler (14.99€)
Skins
  Characters
  Items

## Slide 8: Das Team
Filip Djordjevic
Markus Reichl
Burak Tekin
Florian Wellner